附件1

重庆城市管理职业学院

梅花山北侧荒地绿化治理要求

一、项目介绍

为美化校园环境，减少水土流失，整治校园“三荒”地带，打造“园林式”校园，学校基建后勤处拟对梅花山北侧荒地进行绿化治理，欢迎有资质的企业或个体积极参与。

二、治理位置及面积

学校梅花山北侧荒地 约1200平方米。

三、治理要求及标准

1. 绿化治理树木清单及规格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 规格 | 单价 | 数量 | 备 注 |
| 蒲葵 | 30cm\*5-6m | 11300元/株 | 2株 |  |
| 珊瑚 | 径2-3cm、高1.2米 | 17元/株 | 200株 |  |
| 吉祥草 | 45株/㎡ | 15元/㎡ | 1000㎡ |  |
| 金叶女贞 | 高0.8m、8株/m | 20元/㎡ | 80㎡ |  |
| 红花檵木球 | 1.2m\*1.2m | 230元/个 | 6个 |  |

2.质保要求：管养护期限为壹年，具体为：来；绿化治理完成，验收合格之日开始计算。养护期内，中标服务商负责所有绿化树木的养护工作，确保其正常生长。

3.验收要求：根据治理要求及标准和行业规范进行验收，具体为：①服务商完成治理后，应立即向采购人申请验收；②所有树木、绿植、花草必须栽种美观，树木支撑稳固，。

4.绿化治理费用

4.1本次绿化治理为综合报价承包，详见《重庆城市管理职业学院梅花山荒地绿化治理限价表》。综合报价应视为完成本次绿化治理工作的所有费用（含管养护期）。

4.2本项目费用，不受天气变化、市场价格、工程进度、 国家政策调整等因素的影响。如遇不可抗力，双方协商解决。

4.3本治理项目，养护工作1年（养护期从验收合格之日算起）。

4.4请参与服务商根据“附件二”制作报价表并加盖鲜章或印章。

5.支付

验收合格后，服务商提供正规发票申请付款，采购人在收到相关票据后20个工作日完成支付（遇节假日及寒、暑假顺延）。

6.其他

6.1采购人有对服务商的治理质量、进度及安全文明施工进行监督。发现问题及时向服务商提出整改意见，必要时有权发出停工和返工指令。

6.2服务商须坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

6.3因服务商责任和不可抗力原因造成工程延误的，治理工期顺延，服务商将给付校方相应的经济补偿。

6.4如服务商原因不能完成施工，校方有权解除治理服务，服务商须承担相应的赔偿责任。

6.5服务商必须对治理工程项目的场地和产生的绿化垃圾负责，要求场地干净整洁、绿化垃圾无公害处理。若因服务商现场施工不符合施工要求的，给采购人造成损失或受上级行政部门处罚，则由服务商全额承担。

四、竞价材料

参与分散采购的服务商须密封提供以下材料：

1.法人营业执照副本复印件盖鲜章（或未办理三证合一的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件盖鲜章）。

2.法定代表人身份证明书。

3.法定代表人授权委托书，法人亲自参与分散采购的，则不需要授权委托书。

4.诚信声明（声明中特别强调绿化治理全过程的安全责任均由服务商全权承担，学校不承担任何经济和法律责任）。

5.具体实施方案（参照本要求，出具实施方案）

6.重庆城市管理职业学院梅花山荒地绿化治理报价表。

五、分散采购竞价评选标准

在符合本次采购要求、质量和服务的前提下，按报价最低的原则确定成交服务商。如出现两个以上相同最低报价的，则以服务响应时间短的服务商为中标服务商。

六、采购异议处理

1.服务商对成交结果或中标结果有异议的，应当场提出书面疑议，并附相关证明材料。

2.采购人在收到服务商书面异议后两个工作日内回复。

3.对服务商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”。

七、完工时间

2021年1月30日前

附件二

重庆城市管理职业学院梅花山北侧荒地绿化治理限价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 种 | 规格 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| 蒲葵 | 30cm\*5-6m | 11300元/株 | 2株 | 22600 |
| 珊瑚 | 径2-3cm、高1.2米 | 17元/株 | 200株 | 3400 |
| 吉祥草 | 45株/㎡ | 15元/㎡ | 900㎡ | 13500 |
| 金叶女贞 | 高0.8m、8株/m | 20元/㎡ | 80㎡ | 1600 |
| 红花檵木球 | 1.2m\*1.2m | 230元/个 | 6个 | 1380 |
| 机具 | 1天（吊车、轮挖） | 2600元/天 | 1天 | 2600 |
| 人工费 |  | 200元/人 | 16人 | 3200 |
| 合计 | | | | 48280 |
| 说明：1.本次绿化治理承诺成活率不得低于90%，成活率若低于90%，由服务商负责承担赔偿或补种。  2.本次报价含绿化治理的人工、机具、车辆、吊装、运输、治理、所有安全、发票、售后等一切费用。  3.报价要求：不能超过限价表的单价及合计金额。 | | | | |